La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, les invita a participar en la Licitación Abreviada No. 2020-LA-0000017-CL01, para el proyecto: Mejoras Caminos Frutera Caribe Cariari, Ley 8114.

El presente proceso se realiza con fundamentos en el artículo número 5 y 6 de la Ley de Contratación Administrativa.  (Principio de Igualdad y Libre competencia.) siendo el mismo catalogado como obra pública por lo que se utiliza como base la tabla de límites de contratación de la Contraloría General de la Republica, artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa.

CAPÍTULO I

# CONDICIONES GENERALES

# 1. Condiciones:

El responsable en este procedimiento es Ing. Freddy Rivera Varela, Coordinador de la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal Ley 8114, el cual puede ser localizado para cualquier consulta técnica al teléfono No. 2710-2143.

# 2. Antecedentes:

Se requiere de la contratación de empresa privada que nos brinde el servicio de Mejoras Caminos Frutera Caribe Cariari.

# 3.  Marco legal:

Para esta contratación rige la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento, El Cartel, y demás normativa vinculante.

# 4. Convocatoria:

La Unidad de Proveeduría, recibirá ofertas, preferiblemente por medio del correo proveeduriapococi2@gmail.com, en vista que actualmente la Municipalidad no está recibiendo publico externo en la segunda planta donde se encuentra la oficina de proveeduría.

Es importante cuando envíen la oferta confirmar que esta fue recibida y se pudo imprimir a satisfacción, el número de teléfono de la proveeduría es 2713-6561.

Si la oferta se presenta impresa en sobre cerrado debe ser entregada en la planta baja con el oficial de seguridad el cual comunicara al departamento de proveeduría para su retiro e incorporación al expediente original. (La persona que la entregue de esta forma debe portar su cubre bocas o careta, como medida de seguridad e higiene).

Las ofertas que se presenten después de vencido el día y hora de recepción se considerarán como ofertas extemporáneas e inadmisibles.

Hora y fecha de la apertura:

La apertura se realizará a las 10 am (reloj de proveeduría), viernes 14 de Agosto 2020.

###### 5. Presentación de las ofertas:

Las ofertas deberán presentarse por medio del correo electrónico preferiblemente, o bien impresas en sobre cerrado, escrito preferiblemente en computadora, sin borrones ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota.

- Cada oferta se compone de un original debidamente firmada, la cual debe contener todos los aspectos detallados en este Cartel. Además, conforme a la ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, Código de Trabajo, Ley sobre Riesgos de Trabajo, Ley de Protección al Trabajador y normas conexas.

- Los oferentes deberán ofertar el plazo de entrega en días hábiles, el cual no podrá ser mayor al plazo máximo señalado.

- La oferta debe estar debidamente firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su representante legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente información: nombre, número de cédula, calidades, dirección, número de teléfono, facsímil del oferente, correo electrónico.

- La oferta debe ser presentada, de conformidad con el orden establecido en este cartel, debidamente foliada.

- Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el oferente.

- Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español, no obstante para cualquier documento adicional que presente el oferente deberá aportar la traducción correspondiente.

- Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán consideradas como propiedad de la Municipalidad de Pococí. Las ofertas o documentos que se presenten después de vencido el plazo, se tendrán por extemporáneas.

- La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, será la oficina encargada de realizar todo trámite relativo a esta contratación, atendiendo todo tipo gestión, duda o aclaración necesaria para que las ofertas sean presentadas de forma correcta y oportuna, según el plazo que se define en el presente cartel, por lo que todos los oferentes deberán presentar ante dicha oficina, cualquier gestión relacionada con la misma.

- En la Unidad de Proveeduría, se recibirán por escrito las consultas, mismas que se remitirán al, área competente, para que sean contestadas.

- El correo electrónico: proveeduriapococi2@gmail.com  , y número teléfono es (506) 2713-6561.

###### 6. Vigencia de las ofertas:

El oferente deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, en días calendario. La oferta tendrá una vigencia no menor a 60 días calendario, a partir de la fecha de su presentación y así debe ser indicado expresamente en la misma.

###### 7. Certificaciones y declaraciones juradas, y documentos que deben presentar con la oferta:

7.1. Persona Física

Si se trata de una persona física, se debe consignar claramente todas las calidades (el nombre completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad) y dirección exacta, números telefónicos, fax y correo electrónico.

7.2. Declaraciones Juradas y Certificaciones (Artículo 65, Ley Contratación Administrativa):

Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán estar inscritos y al día en sus obligaciones con la CCSS , Fodesaf, Tributación directa.

Además, los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes declaraciones juradas:

7.2.3. Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales e impuestos Municipales. Deberá aportar copia de la Licencia comercial (patente), la cual se debe encontrar al día o arreglo de pago.

7.2.5. Las ofertas y demás documentos en este concurso deberán ser firmados por el oferente.

7.2.6. El contratista debe presentar certificación de personería del firmante de la oferta, en caso de que el oferente sea persona jurídica. Esta certificación indicara además las citas de inscripción de la sociedad y el número de cedula jurídica.

7.2.7. Declaraciones juradas: El oferente debe presentar una declaración jurada, que indique que no se encuentra, en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración, según se indica en el Capítulo VI, Articulo 65 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de la República.

7.2.8. El oferente debe de indicar claramente en su oferta, que la Municipalidad de Pococí, quedan libres de toda responsabilidad civil, administrativa, directa, indirecta, personal y laboral, como consecuencia de la contratación. Para lo cual, deberá tomar aquellos seguros ante la entidad correspondiente que lo proteja contra cualquier accidente a su equipo.

8. Precio cotizado:

8.1 Los precios cotizados serán en moneda nacional, en caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma, para efectos de comparación, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura.

8.2. Los precios deberán ser unitarios, ser ciertos y definitivos, sujeto a las condiciones establecidas en este cartel. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

8.3. La Municipalidad de Pococí se encuentra exento de impuestos según ley Nº 7794.

8.4 En caso de que se incorpore una nota de descuento, deberá encontrarse debidamente dentro de la oferta en forma impresa, de lo contrario no será tomada en cuenta para efectos de calificación, pero sí de precio en caso de ganar la licitación.

8.5 Los reajustes de precios se regirá de acuerdo a lo indicado en el decreto ejecutivo No. 33114-MEIC del 16-03-2006.

9- Garantías de participación y de cumplimiento (Artículos No. 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Ley Contratación Administrativa):

9.1.1 Las garantías puede ser dinero en efectivo (colones), en bonos certificados, cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía a plazo,  se deberá depositar en la cuenta número 285-6052-6 del Banco de Costa Rica, presentar el recibo a la Unidad de Tesorería Municipal para que  emitan el recibo municipal y posteriormente presentarlo  a la Unidad de Proveeduría ya sea antes de la apertura ( Garantías de participación) o cuando adquiera firmeza el acto de adjudicación ( Garantías de cumplimiento).

9.1.2. Garantía de participación: No se solicita para este proceso de contratación.

9.1.3. Garantía de cumplimiento: El oferente deberá presentar el 5% (cinco por ciento) de garantía de cumplimiento sobre el monto total de la cotización a favor de la Municipalidad de Pococí. En caso de que el oferente presente cotizaciones alternativas, la garantía corresponderá a la propuesta de mayor precio. Se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo número 40 Reglamento Ley Contratación Administrativa.

Quien resulte adjudicatario deberá depositar una Garantía de cumplimiento por un monto del cinco por ciento del total adjudicado, una vez que el acto de adjudicación adquiera firmeza en vía administrativa.

9.1.4 Para la vigencia de las garantías, devolución y forma de rendir, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos números 42, 43, y 45, del Reglamento Ley Contratación Administrativa.

## 10. Formalización y ejecución del contrato:

10.1. La ejecución contractual derivada de esta contratación, estará sujeta a la suscripción del contrato, que constituye el documento formal que emite la Municipalidad de Pococí y suscrito por los representantes competentes de las partes. Posterior a ello, se emitirá en un plazo máximo de 5 dias hábiles, la correspondiente Orden de inicio del servicio.

10.2. Con base en el Reglamento de Refrendo de Contratos de la Contraloría General de la República, se debe suscribir un contrato entre las partes el cual será refrendado internamente por el Departamento Legal de la Municipalidad.

10.3 El adjudicatario deberá aportar el 0.025% del total del monto adjudicado por concepto de especies fiscales.

10.4 El pago de los timbres podrá realizarlo mediante entero a favor del Gobierno de Costa Rica, presentando el original y una copia en la Unidad de la Proveeduría Municipal, según el proceso descrito, o bien mediante estampillas (timbres fiscales).

10.5 El proceso establecido para la formalización contractual es el siguiente:

Primero:	Adjudicación en firme.

Segundo:	Deposito de la Garantía de cumplimiento y presentación de especies fiscales.

Tercero:	Redacción de contrato por parte de la Municipalidad.

Cuarto:   	Revisión y firma del contrato por parte del adjudicatario.

Quinto:        	Refrendo interno por la instancia correspondiente.

Sexto:	Entrega de Orden de inicio previo recibo de contrato refrendado Internamente.

10.6 El adjudicatario dispondrá del siguiente plazo:

La revisión y no objeción de contrato, la presentación de especies fiscales y firma del contrato deberán realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva.

10.7 Todos los documentos de esta contratación se complementan entre si y lo que a uno se exija será tan obligante como si se exigiera en todos. Las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales.

10.8 El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones de la presente contratación, salvo autorización previa y expresa de la Municipalidad de Pococí.

10.9 La Municipalidad de Pococí se reserva el derecho de reclamar indemnización por daños sufridos por incumplimiento del contratista, así como de resolver administrativamente la relación contractual de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

10.10 El contrato vincula al contratista para su ejecución, no existiendo más vinculo que la relación a la prestación de servicios indicados con anterioridad.

11. Modificaciones al Contrato:

La Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de modificar el contrato que se suscriba por razones de legalidad y oportunidad cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten.

### 12. De la Forma de Pago:

12.1. Se realizarán pagos conforme al procedimiento utilizado por la Municipalidad de Pococí. El   adjudicatario deberá someterse a la forma de pago que para esta contratación estipule la Municipalidad de Pococí y a las instrucciones del funcionario encargado, así mismo, deberá indicarlo en la fórmula de la oferta, además, debe darse por enterado que conoce y acepta las disposiciones, procedimientos y regulaciones en materia presupuestaria de la Administración, que le son obligantes a ambas partes.

12.2 El pago total no exonera la responsabilidad del contratista sobre cualquier falla o vicio oculto por lo que la responsabilidad alcanza la entrega del servicio contractual hasta el plazo de conclusión de la garantía que extienda el adjudicatario sobre la entrega de los servicios objetos de esta contratación.

12.3 El contratista presentará a la Unidad Ejecutora la factura original timbrada (o en su defecto acompañado con el oficio de exoneración de ese requisito), indicando fecha, nombre de persona física o jurídica y número de cédula correspondiente.

12.4 La factura debe acompañarse del finiquito de contrato o informe técnico, suscrito por el encargado de recibir el objeto contractual, para los efectos del presente contrato.

13.  Resolución del Contrato:

13.1 La Municipalidad de Pococí tiene la facultad para dar por terminado unilateralmente sus relaciones contractuales, cuando el contratista incurra en incumplimiento en términos de tiempo de entrega y calidad del bien o servicio, la multa por este concepto no deberá superar el 25% del monto adjudicado.

13.2 La Municipalidad de Pococí podrá resolver un contrato administrativo por incumplimiento imputable al contratista, cuando este incumpliere el contrato en cuanto a los límites de sus atribuciones y obligaciones. (Artículo 214 Reglamento Ley Contratación Administrativa).

14. Del Cartel y las Especificaciones Técnicas:

14.1. Las características o especificaciones del objeto contractual están definidas en el presente cartel (Capitulo II). El adjudicatario, deberá tener pleno conocimiento de las especificaciones técnicas.

14.2. El adjudicatario no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las especificaciones. En caso de que el contratista se percate de un error u omisión deberá notificar de inmediato a la Unidad de Proveeduría Municipal, quien hará las correcciones y dará las interpretaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo promovido en el presente procedimiento de contratación.

14.3. Si en caso de duda o diferencia no se consultó previamente y no se indicó ninguna restricción en la oferta, debido a su obligación de revisar adecuadamente el Cartel y bases de contratación, la Municipalidad considerará que el adjudicatario asumió las dudas dentro del precio original de la oferta.

14.4. Queda entendido que, con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la obligación de estudiar el Cartel, por tanto, se da por cierto que el oferente conoce, acepta, puede estimar y planificar perfectamente el objetivo, la magnitud, alcance y se obliga tal y como lo indican los documentos de esta contratación.

15. Notificaciones:

El oferente debe indicar lugar o medio para recibir notificaciones. En el caso particular de que la notificación no pueda ser efectuada por el medio indicado, se tendrá por realizada la notificación en el transcurso de 24 horas, en este caso, la resolución se tendrá por notificada con el comprobante de transmisión electrónica o la respectiva constancia, salvo que se demuestre que ello se debió a causas que no le sean imputables al oferente.

16.  Cláusula Penal:

16.1. Si existiera atraso en el inicio del servicio de acuerdo con las condiciones del cartel y de la oferta, y dicho atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Municipalidad de Pococí, el adjudicatario deberá pagar a la Municipalidad de Pococí, por concepto de multas, una suma igual al 0.5 % del valor total adjudicado anual correspondiente al o los puestos afectados por cada día natural de atraso hasta un máximo del 25%.

16.2. Si la garantía de cumplimiento fuere agotada o los servicios no cumplen con lo establecido en el cartel y en la oferta, la Municipalidad de Pococí, podrá accionar judicialmente contra el adjudicatario en cobro de daños y perjuicios.

17. Valoración de ofertas:

Una vez que las ofertas sean declaradas elegibles, de acuerdo a los estudios financieros, legales y técnicos realizados por los departamentos respectivos de la Municipalidad de Pococí, según artículo número 55 (Ley Contratación Administrativa), se procederá a su valoración.

17.1. Serán evaluadas por el sistema indicado en el punto 21 de este capítulo, las ofertas que guarden un ajuste total a las especificaciones de este concurso e incorporen o brinden la información atinente a este propósito. Las ofertas que incumplan con lo anterior establecido resultarán declaradas inadmisibles.

17.2. Respecto a la información, es claro que la Municipalidad se reserva el derecho de verificar, en cualquier momento sin previo aviso, y confirmar los datos que a su juicio se consideren necesarios investigar. La falsedad de algún dato o información descalificara inmediatamente la oferta del concurso.

- La calificación se realizará con base cien, lo cual implica que la máxima que puede obtener un oferente es cien puntos.

- Para los cálculos correspondientes, que indiquen el manejo de decimales, se utilizará el truncar en dos decimales.

###### 18. Adjudicación:

18.1. La Administración tendrá un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del recibo de las ofertas para adjudicar el presente proceso licitatorio. La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la administración que cumpla con las especificaciones del cartel, que resulte con mejor calificación y cumpla con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como con su Reglamento.

18.2. Solo serán susceptibles de adjudicar aquellas ofertas que obtengan una calificación igual o superior a 70 puntos.

18.3. La Unidad de Proveeduría de la Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de declarar desierta o infructuosa la licitación, de acuerdo con los términos del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

19. Coordinación de la entrega:

La recepción del servicio estará a cargo del Ing, Freddy Rivera Varela, quien deberá velar para que por que el servicio sea recibido en las condiciones pactadas, según las especificaciones técnicas.

20. Prórrogas: Las solicitudes de prórrogas se tramitarán con ajuste a lo dispuesto por el numeral 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

21. EVALUACIÓN DE OFERTAS (Artículo No. 55, Ley de Contratación Administrativa):

Los elementos a calificar en esta contratación serán:

| Concepto | % de Calificación |
| --- | --- |
| a) Precio | 70 |
| b) Plazo de entrega | 20 |
| c) Pymes locales | 10 |

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicarán varios criterios de evaluación conforme al siguiente detalle:

- PRECIO. (máximo 70 puntos)

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio:

Donde:

PP:            Puntos asignados por precio.

MOP:        Monto de la oferta con menor precio.

MOEA:      Monto de la oferta económica en estudio.

- Plazo de entrega. (máximo 20 puntos).

El plazo de entrega se evaluará de la siguiente manera, el plazo máximo para la construcción de dicho proyecto será 20 días naturales:

Donde:

PP:         Puntos asignados por menor plazo.

PMO:     Plazo menor ofertado.

POE:      Plazo de la oferta en estudio.

El plazo de entrega comienza a partir del momento en que el Departamento de Gestión Vial gire la orden de inicio a la empresa adjudicada.

Que se cuenta con la existencia de los recursos humanos y materiales suficientes para la ejecución correcta del objeto del contrato, revisión de ofertas y supervisión del contrato por parte del Ing. Freddy Rivera Varela, del Proyecto de Mantenimiento para el Cantón de Pococí.

c- Empresa local (10 puntos)

Para la Municipalidad de Pococí es de suma importancia la reactivación económica del cantón, debido a la recesión provocada por la emergencia nacional del COVID-19, por lo tanto, se le darán 10 puntos a las empresas que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

- Tener una patente comercial vigente en la Municipalidad de Pococí. Para acreditar este punto debe presentar copia de la patente.

- Tener la cede de las oficinas administrativas ubicadas dentro del territorio del cantón de Pococí. Para acreditar este punto debe presentar una declaración jurada indicando que su cede u oficinas administrativas se ubican dentro del Cantón de Pococí, aportar la ubicación exacta de las oficinas.

22- SUPUESTOS DE EMPATE

En caso de que se dé un empate uno vez aplicados los factores de evaluación indicados en este cartel se procederá a tomar en cuenta, como primera opción asignar una puntación adicional a las PYMES que han demostrado su condición a la administración, de acuerdo a los siguientes parámetros:

a) PYME de industria 5 Puntos.

b) PYME de servicio 5 puntos.

c) PYME comercial 2 puntos (Con fundamento al artículo 20.- de la Ley 8262, y el Decreto No. 33305-MEIC-H, artículo No. 14).

d) Por último si se mantuviera el empate se procederá a realizará un sorteo del cual se levantará un acta, para desempatar las ofertas que se encuentren en esta situación.

Para realizar el sorteo, se respetará el siguiente procedimiento:

- La oficina de Proveeduría, comunicará a las empresas empatadas, con tres días hábiles de anticipación, la convocatoria del sorteo para desempatar las ofertas y determinar la adjudicación.

- El sorteo se realizará en la Proveeduría de la Municipalidad ubicada en la Municipalidad de Pococí con dirección indicada en el presente cartel.

- Se estima un tiempo de 30 minutos para realizar el desempate de las ofertas y determinar el adjudicatario del proceso de contratación.

- La metodología para adjudicar será: El encargado de la Proveeduría utilizará un bol con papelitos, con los nombres de los oferentes empatados.

- El encargado, mostrará los papelitos con los nombres de cada oferente, luego los introduce al bol y sacará uno de ellos, el nombre que indique el papelito se constituirá en el oferente adjudicatario del proceso.

- La Municipalidad de Pococí, se reserva el derecho de adjudicar total o parcial esta contratación, con fundamento al artículo no 8. Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas del servicio requerido, texto total, como las remitió el Ing. Freddy Rivera Varela, Coordinador de Unidad Técnica Gestión Vial Municipal, con algunas condiciones generales que deben cumplir y que se encuentran también en I parte

Objetivo de la Contratación:

Considerando:

  - Que la actividad de gestión vial, pretende la contratación de una empresa especialista en la venta de material, así como del alquiler de equipo para la construcción de caminos como soporte de cobertura de reestructuración y mejoramiento de la red vial.

  - Que se justifica la contratación de la empresa especialista en dicha área, dado que se busca el mejoramiento de la red vial cantonal.

  - Que se ha acreditado que el bien, objeto a contratar consiste en una empresa para:

    - Las actividades señaladas no están dadas de forma secuencial y serán responsabilidad del contratista la correcta programación para la construcción y el cumplimiento de plazos.

    - El contratista deberá visitar el sitio de la construcción y aclaran todas las dudas ante la Unidad Técnica de Gestión Vial.  La cual se coordinará junto al ingeniero de Unidad técnica, esta fecha se les hará saber en su respectivo momento.

    - El contratista suministrará los materiales, maquinaria, y la mano de obra que se utilizará en cada una de actividades, la vigilancia diurna y nocturna del sitio será responsabilidad del contratista.

- Ubicación

Cariari Centro

Zona de intervención

- Especificaciones técnicas

  - Este proyecto consta de la reparación del camino que comunica Caribe con Frutera, sobre el camino C.7-02-033

  - Se debe suministrar 2.700 m³ de material base granular, mismo deberá incluir el precio de suministro, carguío, acarreo, extendido, colocación y compactación, el método de pago será calculado compactado, este debe cumplir lo estipulado en el CR.2010 para la capa de subbase sección 301, a excepción de lo siguiente

Material base. Suministrar partículas duras y durables o fragmentos de piedra triturada, escoria o grava triturada y no contendrá partículas elongadas, raíces y restos vegetales; debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Abrasión de los Ángeles, AASHTO T 96 (50 % máx.)

- Índice de durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210 (35 mín)

- Índice de durabilidad (agregado fino), AASHTO T 210 (35 mín)

- Caras fracturadas retenidas en malla No. 4, ASTM D 5821 (50 % mín)

- Índice plástico no mayor de 4.

- Límite líquido, ASSHTO T 89 (25 máx.).

- La granulometría de los agregados se obtendrá quebrando, tamizado y mezclando si es necesario. El agregado fino, material que pasa la malla 4,75 mm, consiste en arena natural o quebrada, y partículas minerales finas.

- Granulometría Graduación C a utilizar será la indicada en la tabla siguiente:

- CBR mayor o igual a 80

- Compactación 95% de la prueba AASHTO T 180, método D

- Libre de materia orgánica, grumos o arcillas

  - Se debe suministrar 200 m³ de material de préstamo selecto, mismo deberá incluir el precio de suministro, carguío, acarreo, extendido, colocación y compactación, el método de pago será calculado compactado, este debe cumplir lo estipulado en el CR.2010 para la capa de subbase sección 301, a excepción de lo siguiente

  - Se debe suministra 450 m³ de material de subbase granular, mismo deberá incluir el precio de suministro, carguío, acarreo, extendido, colocación y compactación, el método de pago será calculado compactado, este debe cumplir lo estipulado en el CR.2010 para la capa de subbase sección 301, a excepción de lo siguiente

  - Antes de esta colocación se debe realizar el reacondicionamiento de subrasante, espaldones, y cunetas a ambos lados, en una longitud de 3 kilometro, de acuerdo a las subsecciones 303.04, 303.05, 303.09 y 303.10, y 110.02, mediante el aporte de una motoniveladora articulada de potencia no menor a 125 HP, una compactadora autopropulsada con llantas con un peso operativo no menor a 10 toneladas y camión tanque de agua con capacidad mínima de 2000 galones, este precio de debe contemplar en el material de subbase granular.

  - Cuando por causas imputables al Contratista sea necesario colocar áreas adicionales no indicadas ni ordenadas por la UTGV, el trabajo correrá por cuenta y riesgo del Contratista.

  - Cualquier contaminación en alguna de las etapas debe corregirse, antes de proseguir el trabajo.

  - Todos los materiales que se empleen en la construcción se llevarán a la vía en forma tal, que el transporte no produzca efectos perjudiciales en otros sectores de la vía (lonas).

  - Los vehículos empleados para llevar el material a la obra, tendrán volco metálico liso, el cual se limpiará cuidadosamente de todo material extraño.

  - Si por falla del personal de la compañía adjudicataria (no acatan órdenes del personal de la UTGV); en la correcta construcción del proyecto, produciéndose daños; el material para reparar los daños corre por cuenta del adjudicatario.

  - Se ordenarán los ensayos que se estimen necesarios en los sitios, como mínimo se harán los que se indican en la siguiente tabla, el precio deberá ser incluido en el precio del agregado Subbase granular. Cualquier zona que no cumpliere los requisitos de compactación u otras exigencias, se escarificará, conformará y recompactará o se sustituirá de ser necesario. Los ensayos de autocontrol deben estar estimados en la oferta final, ya que corren por cuenta del adjudicatario y para toda la extensión del proyecto.

| Material | Parámetro | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Sub Base granular | Granulometría, abrasión, limite líquido y plástico, índice de durabilidad, CBR, caras fracturadas. | 1 por fuente |
| Subbase granular | Granulometría, CBR, caras fracturadas, Compactación | 1 por cada 500 m3, se debe realizar pruebas de compactación, 1 cada 250 m lineales |
| Base granular | Granulometría, abrasión, limite líquido y plástico, índice de durabilidad, CBR, caras fracturadas. | 1 por fuente |
| Base granular | Granulometría, CBR, caras fracturadas, Compactación | 1 por cada 500 m3, se debe realizar pruebas de compactación, 1 cada 250 m lineales |

  - Antes de dar la orden de inicio la empresa deberá reunirse con la administración, donde deberá entregar un programa de trabajo actualizado, definiendo horario de trabajo, y el equipo que se utilizará, empresa de autocontrol, ingeniero residente y superintendente.

  - El adjudicatario con base en la lista adjunta de actividades, debe valorar y realizar un cronograma de tiempo detallado de la duración individual y final del proyecto bajo contratación, ya que en la tabla de plazo de entrega se valorará con un porcentaje a la hora de adjudicar.

  - En la obra se deberán colocar señales preventivas en sitios visibles y a la distancia suficiente para alertar a los usuarios sobre el peligro.

Tabla de Cantidades

- CONDICIONES DEL EQUIPO A UTILIZAR:

  - El equipo deberá contar con los documentos de circulación, pólizas y revisión técnica al día.

  - El equipo debe estar en perfecto estado mecánico-eléctrico y actualmente operando y contar con el operador y un ayudante.

  - El cuido del equipo será responsabilidad del contratista.

  - La maquinaria y equipos requeridos para los trabajos, serán suministrados en el sitio, por el contratista.

  - El contratista debe suministrar toda la mano de obra necesaria para la realización de los trabajos.

  - Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de los equipos utilizados, se tendrá que ordenar su reemplazo o la suspensión de los trabajos, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y acabado de las obras (no más de dos horas).

  - El contratista debe suministrar un listado de la maquinaria base para la oferta, además de una lista alternativa, la contratación incluye de maquinaria la cual pueda sustituir a la maquinaria base en caso de desperfectos mecánicos (en la lista alternativa debe reportarse al menos una máquina de reemplazo por cada una de las maquinas ofertadas en la lista base).

  - El contratista debe presentar un informe preparado por un laboratorio certificado por el ECA, de la calidad de los servicios entregados (mezcla asfáltica, aceptación de materia Base granular) Calidad de los Agregados, el cual se determinará después de ser adjudicada la licitación, el cual quedará a disposición de la institución, para la verificación de los resultados suministrados.

  - RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA: El responsable de las obras por parte del contratista, tendrá que tener la suficiente autoridad y conocimientos técnicos para discutir y resolver todos los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos y será este quien se relacione con el encargado de la obra, por parte del contratista deberá de ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Requisito indispensable, deberá presentarse al proyecto al menos 1 vez por semana, su visita debe constarse en la bitácora, si no se realiza la visita respectiva la administración tomará medidas correctivas, con una sanción de ₡200,000 (doscientos mil colones exactos) por cada ausencia.

  - Deberá tener una persona encargada del proyecto, superintendente, el cual tendrá que estar todo el día en el proyecto.

  - RECEPCION DE LA OBRA: Cuando el contratista lo indique por escrito y con la anticipación mínima de cuatro días hábiles, el Ingeniero inspector asignado por la municipalidad, procederá a hacer la inspección de la obra. El inspector dispondrá de tres días hábiles para la realización de esta labor.

  - UTILIZACION DE LA BITACORA.

- El adjudicatario deberá asignar al proyecto un libro de actas, cual será utilizado como bitácora del proyecto, esta deberá estar en el proyecto desde el primer dia de inicio de labores.

- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, Artículo 9, el ingeniero designado como Profesional Responsable está obligado a dejar constancia escrita conforme con su mejor criterio, de sus observaciones e incidencia acaecidas durante los procesos constructivos, al menos cada ocho días hábiles. El desacato a este artículo devengará en la aplicación de multas según se indica en el apartado 9, esto previa advertencia consignada en cuaderno de bitácora por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad.

- En el Libro de bitácora se anotarán las instrucciones que se den al Contratista por parte del Administrador de la Contratación sobre aspectos relacionados con la obra. Se entenderá que el Contratista está enterado de las anotaciones e instrucciones del Administrador de la Contratación aún sin manifestación expresa de ese hecho y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dará por enterado el Administrador de la Contratación. En todo caso, los asientos efectuados en el libro mencionado siempre se considerarán conocidos por ambas partes.

- En el momento de iniciar la obra deberá mantener el Libro de bitácora en un sitio seguro y disponible para ambas partes. De no encontrarse en el momento de la fiscalización, se cobrará una multa equivalente a un día de atraso.

- En caso de que el ingeniero responsable asignado por el adjudicatario no acate lo dispuesto en el apartado de Bitácora establecido en este cartel, se aplicará una sanción pecuniaria de ₡200,000 (doscientos mil colones exactos), por concepto de cláusula penal, por cada día natural transcurrido posterior al plazo máximo de anotación en bitácora, como se indica en el punto 9 anterior.

La UTGVM se reserva el derecho de adjudicación o la cancelación de lo suministrado, sujeta a las pruebas de control de calidad realizadas por el laboratorio asignado por la UTGV de Pococí.

Sin más que agregar se suscribe;

Elaborado Por: ________________________                Revisado por: _____________________

Lic. Ronald Quirós Brenes			       Lic. Manuel Acuña Vargas

Sub-proveedor				           Proveedor Municipal

Municipalidad de Pococí.		                      Municipalidad de Pococí

Cc.archivo.

Guápiles, 07 de agosto del 2020.

Respetables Señores:

La Unidad de Proveeduría Municipal, de conformidad con el artículo número 5 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Les invita por este medio a participar en la Licitación Abreviada No. 2020LA-000017-CL01, proyecto: Mejoras Camino Frutera Caribe Ley 8114.

Hora y Fecha De Apertura:

La apertura se realizará a las 10 am (reloj de proveeduría), viernes 14 de Agosto 2020.

Sin más que agregar se suscribe,

Lic. Ronald Quirós Brenes

Sub-Proveedor

Municipalidad de Pococí

cc.archivo.

INVITACION

Licitación Abreviada No. 2020LA-000017-CL01

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constructora Quesada y Campbell SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cristian José Godínez Mora | 8422-7838 | inagosa@gmail.com |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Constructora Jorsa SA | 2282-6410 | jrojas@jorsacr.com |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Consultora y Constructora Jiménez SA | 2710-0246 | cocojisa1@ice.co.cr |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Epajea de Guápiles SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Servicios James & Chavarría SA |  |  |

| N. | Razón Social/Persona Física | Teléfonos, Fax | Correo electrónico |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Inversiones Jimeza y V SA ( Alonso Jiménez Arias). | 8854-1520 | inversionesjimeza@gmail.com |